Информационная система
«Электронный архив»

Шаг разработки 5

© Е. П. Моргунов

1. Основные задачи

1. Разработать и реализовать модуль «Справочные материалы», а также модуль-справочник «Виды справочных материалов». Спроектировать соответствующие таблицы БД.

2. Отказаться от использования фреймовой организации окна браузера, модифицировать все программные модули соответствующим образом.

3. Реализовать запросы на подтверждение деструктивных действий пользователя во всех модулях.

4. Интерфейс пользователя организовать с применением каскадных таблиц стилей (CSS).

5. Значения атрибутов size и maxlength HTML-тега <input>, а также значения атрибутов rows и cols HTML-тега <textarea> во всех модулях представить в виде параметров конфигурационного файла src/cfg/e_arch.cfg.

6. Привести весь HTML-код в соответствие с требованиями XHTML.

7. Улучшить и сократить программный код модулей за счет оформления операций, выполняемых СУБД, в виде отдельных процедур.

8. Протестировать вновь реализованные модули и программный продукт в целом.

Предполагаемый срок завершения шага 5 – 1 ноября 2010 г.

2. Реализуемые и учитываемые требования

Реализуемые требования – это такие требования, которые на данном шаге разработки выполняются целиком и полностью, не требуют каких-либо дополнительных доработок на последующих шагах, т. е. могут считаться завершенной частью работы.

Учитываемые требования – это такие требования, которые на данном шаге разработки принимаются к сведению, и разработка проводится с учетом их положений и рекомендаций, однако при этом такое требование не является полностью выполненным (исчерпанным).

2.1. Реализуемые требования

Пользовательские требования (см. документ-концепцию):

– 6.1.2.1.4. Следование соглашениям и стандартам, разработанным для человеко-машинного интерфейса

…использование каскадных таблиц стилей (CSS).

Системные требования (см. архитектуру и системные требования):

– СТ2. Общая схема организации интерфейса пользователя (повторная реализация этого требования ввиду отказа от фреймовой организации окон);

– СТ5. Подтверждение деструктивных действий пользователя.

2.2. Учитываемые требования

Пользовательские требования (см. документ-концепцию):

– 6.2.3. Требования к стандартам

1. Использовать стандарты кодирования и оформления исходных текстов программ, аналогичные стандартам проекта GNU.

3. Проектирование

Модуль «Справочные материалы» реализован в виде двух модулей: «Описания справочных материалов объектов библиографического описания» и «Содержание справочных материалов объектов библиографического описания». Второй модуль вызывается из первого. Модуль-справочник «Виды справочных материалов» является типовым, поэтому для его реализации отдельный программный модуль не потребовался. Достаточно было внести описание этого модуля в конфигурационный файл src/cfg/tables34.cfg.

Спроектированы соответствующие таблицы БД: Refs_descrs, Refs_contents, Ref_types. Структуры трех новых таблиц БД приведены в файле src/install/e_acrh_0.4-0.5.sql.

4. Реализация

Для реализации запросов на подтверждение деструктивных действий пользователя использовался язык JavaScript.

Интерфейс пользователя организован с применением каскадных таблиц стилей (CSS), размещенных в каталоге src/css.

Весь HTML-код приведен в соответствие с требованиями XHTML. Все HTML-теги переведены в нижний регистр. Ряд тегов дополнен замыкающим символом «/», например, тег <BR> изменен на <br />.

5. Тестирование

Методы тестирования были очень простыми (примитивными) по следующей причине: разработчиком и пользователем программного продукта является одно и то же лицо. Более тщательное тестирование отложено на последующие шаги разработки.

Стратегия черного ящика.

1. Тестирование всех вновь введенных параметров конфигурационного файла на основе метода эквивалентного разбиения (присваивание параметрам конкретных значений, а также использование конфигурационного файла с исключенными параметрами).

2. Тестирование работы программного продукта в целом в следующих браузерах:

– Konqueror 4.4.5 (KDE 4.4.5) в среде операционной системы FreeBSD 8.1;

– Chrome 8.0.552.215 и Internet Explorer 8.0 в среде операционной системы Windows7.

Выявлены следующие дефекты при работе с браузерами Chrome 8.0.552.215 и Internet Explorer 8.0 в среде операционной системы Windows7:

– не работают алфавитные русскоязычные HTML-ссылки (ссылки вида «А», «Б» и т. д.) во всех модулях, видимо, из-за проблем с кодировкой символов;

– библиографическое описание, выводимое в верхней части окна в модулях, предназначенных для детализации библиографического описания (например, «Заглавия»), отображается с искажением кодировки символов;

– кнопки для выполнения «быстрой» вставки фрагментов текста в поля HTML-формы отображаются непропорционально маленькими (т. е. «не слушаются» предписаний, приведенных в таблицах стилей).

Тестирование показало пригодность программного продукта для решения поставленных задач в браузере Konqueror 4.4.5 (KDE 4.4.5) в среде операционной системы FreeBSD 8.1.

6. Эксплуатационная документация

6.1. Руководство пользователя

Не оформлялось.

6.2. Руководство программиста

Не оформлялось.

6.3. Руководства по инсталляции и конфигурированию

Краткое руководство по инсталляции оформлено в виде текстового файла INSTALL, размещенного в подкаталоге src/install дистрибутивного комплекта файлов.

7. Версия программного продукта

Принято решение присвоить этой версии программного продукта номер 0.5.

Сформирован дистрибутивный комплект в виде файла e_arch-0.5.tgz.

Перечень еще не реализованных требований:

Пользовательские требования (см. документ-концепцию):

– ПФТ5. Хранение выписок из проработанных источников (п. 2);

– ПФТ11. Развитые средства поиска информации;

– ПФТ12. Иерархическая система ключевых слов;

– ПФТ13. Формирование библиографического описания из элементарных данных;

– ПНТ1. Экспорт и импорт данных;

– ПНТ2. Конфигурирование программного продукта (п. 4);

– ПНТ4. Интерактивная система управления разграничением полномочий доступа к базе данных;

– ПНТ5. Ведение журнала операций с базой данных (п. 2);

– ПНТ6. Организация коллективной работы (п. 2);

– 6.1.1. Требования к инсталляции

Необходимо разработать процедуру инсталляции программного продукта.

– 6.1.5.1. Поддерживаемые операционные системы

В будущем предполагается перенос продукта в среду операционной системы Windows (XP/2003/Vista/7).

– 6.2.2.3. Языки программирования и инструментальные средства

2. Рассмотреть также возможность использования системы управления версиями программного продукта (Subversion, Git и др.).

3. Рассмотреть возможность использования общего интерфейса DBI/DBD к СУБД PostgreSQL.

– 6.2.2.4. Локализация и интернационализация

Необходимо реализовать поддержку локализации (l10n) и интернационализации (i18n) на более поздних этапах разработки. Поддерживаемые языки: русский и английский.

– 6.2.4. Требования к лицензированию

Программный продукт должен распространяться по лицензии, аналогичной лицензии GNU GPL.

– 7.1. Руководство пользователя;

– 7.2. Руководство программиста;

– 7.3. Интерактивная подсказка;

– 7.4. Руководства по инсталляции и конфигурированию и файл ReadMe.

Системные требования (см. архитектуру и системные требования):

Нереализованных требований нет.

8. Глоссарий и список сокращений

8.1. Глоссарий

8.2. Список сокращений

БД – база данных

ПНТ – пользовательское нефункциональное требование

ПФТ – пользовательское функциональное требование

СТ – системное требование

СУБД – система управления базами данных